C++프로그래밍및실습 리소스 관리 모듈 진척 보고서 #2

|  | 제출일자: 2023.12.03 제출자명: 김기태 제출자학번: 185482 |
| --- | --- |

1. 프로젝트 목표

1) 배경 및 필요성

개인적으로 렌파이라는 툴을 이용한 비주얼 노벨 개발 작업을 진행 중에 있다. 작업을 진행할 때 관리해야 할 리소스가 너무나도 많아 불편한 점이 많이 있었기 때문에 이를 보완하기 위한 실사용 목적으로 개발한다. 실제로 현재 개발중인 버전 기준으로 리소스 정의 코드 + 시나리오 스크립트가 함께 들어 있어서 만 줄 가량을 뛰어넘는 스크립트 문서의 분량 때문에 그때그때 필요한 부분을 제때 찾기에 불편하고 시간이 소요되었기 때문에 스크립트 문서를 분할하여 각 리소스 관리 부분을 담당하는 텍스트 파일을 따로 만들 필요성이 생겼기 때문이다. 또한 개발 중인 리소스의 용량이 4GB를 넘는 문제 때문에 완성 후 배포 시에 필요 없는 더미 데이터들을 식별하여 삭제하여서 용량을 최소화시켜야만 할 필요가 생겼기 때문이기도 하다.

2) 프로젝트 목표

첫째로는 외부 파일에 리소스 정의에 사용된 코드들을 자동적으로 저장해내는 것이다. 렌파이의 스크립트 기반인 ‘rpy’ 확장자의 텍스트 파일로 저장하도록 한다. 따라서 보유 리소스의 내용이 변동되어도 단 한 번의 툴 사용만으로 모든 리소스의 정의 내역이 현재 파일과 정확히 연동되도록 할 것이다.

둘째로는 외부 텍스트 파일을 읽어 들여서 해당 텍스트 파일에서 사용된 파일과 사용되지 않은 파일을 찾아내서 명단화하는 것이다. 여기서 읽기에 사용할 파일은 script.rpy로 이 파일의 텍스트를 읽어 들여서 만일 사용한 적이 있는 리소스라면 사용된 리소스의 목록을 담은 텍스트 파일에 분류하고, 사용한 적이 없는 리소스면 사용되지 않은 리소스 목록을 담은 텍스트 파일로 분류한다.

3) 차별점

기존에 리소스 정의 및 정리 용도로 사용하던 파이썬 기반 코드들은 사용자가 직접 스크립트 파일에 복사 붙여넣기를 해 주어야만 한다는 단점이 있었다. 따라서 기존 코드와는 달리 C++로 재설계함과 동시에 외부 파일에 결과값을 저장할 수 있도록 하며, 어떤 환경에서도 실행되도록 절대 경로를 상대경로로 변경하고, 기존 코드들이 배경음악, 사운드 이펙트, 스탠딩 그래픽, 배경 그래픽 등으로 나뉘어져 있었던 것을 한 파일 안에 통합환경으로 구현할 계획이다.

2. 기능 계획

1) 리소스 정의 및 외부 파일에 자동 저장

- 각자 서식에 맞는 리소스 정의를 개별 파일에 저장하고, 리소스 정의 파일을 각자 파일에 맞는 audio.rpy, scg.rpy, bg.rpy등의 파일에 저장한다. 종류별로 따로따로 저장함으로써 스크립트의 가독성을 높이고 관리를 더 쉽게 할 수 있다.

2) 사용되지 않은 리소스 식별 기능

사용되지 않은 리소스를 스크립트 파일에서 동일 문자열의 존재 여부를 확인하여 단 하나라도 존재하면 존재하는 리소스 목록에 등재하고, 존재하지 않으면 존재하지 않는 리소스 목록에 등재하여 txt파일로 내보내는 것이다. 이는 테스트 버전 내보내기 및 개발 완료 단계에서 더미 데이터의 최소화를 통한 저장공간 절약에 도움이 될 것이다.

3. 진척사항

1) 기능 구현

(1) 사용되지 않은 리소스 식별 기능

- 입출력

입력값은 game폴더 안에 있는 script.rpy이며, 출력값은 현재 상태로는 콘솔에 출력한다. 후일 콘솔뿐만 아니라 txt파일로 출력하도록 할 예정이다.

- 설명

script.rpy를 읽어 와서, 그 파일의 내용에서 특정한 문구 이후의 내용을 한 줄 추출한다. 예를 들면 play music Clair_de_Lune fadein 0.5라는 음악 재생을 의미하는 스크립트 명령어가 script.rpy에 저장되어 있다고 치자. 이때 “play music”을 기준으로 어떤 줄을 추출해야 하는지를 식별한다. 그 뒤 play music 뒤에 있는 Clair_de_Lune fadein 0.5라는 문자열에서 가장 처음 오는 공백을 기준으로 앞부분만 따로 잘라내서 배열에 저장한다. 따라서 남는 문자열은 Clair_de_Lune이 된다. SCG의 경우는 조금 특수한 경우이기에, 두 번째 공백을 기준으로 자르며, 첫 번째 공백은 언더바로 대체된다. 이후 이를 콘솔창에 한하여 출력하는 것이 현재까지의 기능이다.

- 적용된 배운 내용 (예: 반복문, 조건문, 클래스, 함수, 포인터 등)

조건문, 반복문, 함수, 벡터 배열 등이 사용된다. 배우지 않은 내용이지만 set라이브러리가 중복 방지용으로 사용된다.

- 코드 스크린샷

2) 테스트 결과

(1) 사용되지 않은 리소스 식별 기능

- 설명

현재는 사용된 리소스들이 식별된다. 나머지 부분은 전술한 그대로이다.

- 테스트 결과 스크린샷

4. 계획 대비 변경 사항

없음.

5. 프로젝트 일정

리소스 정의 부분은 SCG부분에서 언더바가 없는 파일이 존재할 시 에러를 뱉던 부분을처리되지 않도록 개선 완료함으로써 완성되었다.

| 업무 | 11/3 | 11/26 | 12/4 | 12/23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 제안서 작성 | 완료 |  |  |  |
| 기능1 |  | 완료 |  |  |
| 기능2 |  |  | 진행 중 |  |
| 디버그 |  |  |  | ------------> |